Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Manuel Araya Martin Ibarra |
| --- | --- |
| Rut | 21.470.314-9 |
| Carrera | Ingenieria informatica |
| Sede | Maipu |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Cronos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Gestión de Bases de Datos, desarrollo web |
| Competencias | Diseño de arquitectura de software web, construcción de API RESTful, modelamiento de bases de datos relacionales, y desarrollo de interfaces de usuario (Frontend) |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Los profesionales independientes (barberos, tatuadores, etc.) requieren una base de datos robusta y aislada que soporte múltiples tipos de servicios y disponibilidades horarias sin que se cruce la información entre distintos negocios. La falta de estas herramientas centralizadas dificulta la gestión de su tiempo. Este proyecto impacta directamente a pequeños prestadores de servicios que necesitan digitalizar su agenda de manera eficiente. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar un sistema informático con arquitectura Cliente-Servidor para gestionar el registro de usuarios, creación de perfiles de negocio, definición de horarios y reserva de citas (excluyendo pasarelas de pago electrónico en esta fase inicial). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | La solución requiere aplicar competencias clave de la ingeniería, específicamente estructurando un modelo de datos relacional en PostgreSQL para garantizar la integridad de los datos y evitar colisiones de reservas concurrentes, además de construir una API en Node.js y un frontend dinámico en Angular. |
| Relación con los intereses profesionales | La aplicación práctica de un stack tecnológico robusto (Angular, Node.js, Prisma, PostgreSQL) es fundamental para fortalecer un currículum de cara a futuras postulaciones a prácticas profesionales. Además, al gestionar de manera paralela servicios independientes ofreciendo servicios a terceros, resulta evidente la necesidad real y operativa de contar con un sistema ágil para que los clientes agenden citas autónomamente, optimizando la gestión del tiempo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es altamente factible debido a la definición clara del alcance inicial, dejando para fases posteriores integraciones más complejas como los pagos. El uso de herramientas modernas, junto con Git/GitHub para el control de versiones, permitirá un desarrollo ágil y colaborativo dentro de los plazos del semestre |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Definir la arquitectura base y desarrollar el modelo de datos relacional para un sistema web de reservas orientado a profesionales independientes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar el diagrama de Entidad-Relación (ER) estructurado para las entidades de Usuario, Negocio, Servicio, Disponibilidad y Reserva. Desarrollar una API RESTful en Node.js, interactuando con PostgreSQL a través del ORM Prisma. Construir el Frontend operando con Angular, utilizando lazy loading para separar la vista pública del dashboard de administración. Integrar Google Auth para gestionar el inicio de sesión rápido y delegar la seguridad de contraseñas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se empleará un enfoque iterativo con ciclos de desarrollo incrementales. El proceso técnico se basará en una Arquitectura Cliente-Servidor. El flujo principal de trabajo consistirá en mapear primero el diagrama ER en Prisma, levantar el backend en Node.js y, de forma concurrente, estructurar las vistas en Angular. El versionamiento de todo el código fuente se realizará mediante Git/GitHub. Las historias de usuario guiarán el desarrollo, priorizando flujos críticos como: "Como profesional, quiero configurar mis horarios" y "Como cliente, quiero iniciar sesión con Google para agendar rápidamente".

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación de Arquitectura y Base de Datos. | Documento de arquitectura general redactado y diagrama Entidad-Relación (ER) preliminar estructurado | Es el criterio principal que permite considerar cumplida la meta de diseño de la solución en su fase inicial. |
| Final | Prototipo del Sistema de Reservas. | Software web que integre el Login, Dashboard interno con calendario y Landing Page pública. | Demuestra la aplicación del modelo de datos y la interacción Cliente-Servidor de forma funcional. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseño de arquitectura de software y modelamiento de BD. | 1. Definición de Arquitectura y Diseño de Base de Datos | Redacción del documento de arquitectura y creación del diagrama de Entidad-Relación (ER) para Usuario, Negocio, Servicio, Disponibilidad y Reserva. | PC, Draw.io / Lucidchart, Git/GitHub. | 4 Semanas | Manuel Araya | Facilitador: Tener claro el alcance inicial agiliza el diseño. Dificultad: Definir correctamente las relaciones multi-tenant desde el principio para evitar reestructuraciones futuras. |
| Modelamiento de bases de datos y construcción de API RESTful. | 2. Configuración de BD y Mapeo en Prisma | Instalación de PostgreSQL, configuración del entorno de desarrollo y mapeo del diagrama ER utilizando el ORM Prisma. | PC, PostgreSQL, Node.js, Prisma, Git/GitHub. | 4 Semanas | Martin Ibarra | Facilitador: Prisma simplifica las migraciones. Dificultad: Posibles conflictos de dependencias iniciales al configurar el entorno. |
| Construcción de API RESTful. | . Desarrollo de la API Backend (Node.js) | Programación de los endpoints necesarios para la gestión de usuarios, negocios, servicios, disponibilidades y reservas. Implementación de lógica de negocio. | PC, Node.js, Express/NestJS, Postman para pruebas. | 3 Semanas | Martin Ibarra | Dificultad: Asegurar que las validaciones eviten colisiones de reservas en un mismo bloque horario. |
| Desarrollo de interfaces de usuario (Frontend). | 4. Desarrollo Frontend (Angular) e Integración | Estructuración de vistas (Login, Landing Page, Dashboard), implementación de lazy loading, integración con Google Auth y consumo de la API RESTful. | PC, Angular, Google Cloud Console (Auth), Git/GitHub. | 4 Semanas | Manuel Araya | Facilitador: Angular permite modularizar bien la app. Dificultad: Manejo del estado reactivo de los calendarios y la sincronización con el backend. |
| Integración de sistemas y aseguramiento de calidad. | 5. Pruebas, Ajustes y Consolidación del Prototipo | Ejecución de pruebas integrales (flujo completo del usuario), corrección de bugs (debugging) y despliegue local o en la nube del prototipo final. | PC, Navegadores web (Chrome/Firefox), Git/GitHub. | 3 Semanas | Martin Ibarra | Facilitador: El uso de control de versiones (Git) permite revertir cambios si algo falla durante la integración final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Definición de Arquitectura y Diseño de Base de Datos | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Configuración de BD y Mapeo en Prisma |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo de la API Backend (Node.js) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo Frontend (Angular) e Integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 5. Pruebas, Ajustes y Consolidación del Prototipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.