|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado en los módulos principales de CRONOS: acceso de usuarios, perfiles de negocios, servicios, disponibilidad, reservas e historial de atenciones. Sin embargo, aún no podemos dar por cumplidas todas las actividades en los plazos previstos, porque falta cerrar la validación integrada y reunir evidencias de los flujos completos. La separación entre frontend y backend y el uso de Git han facilitado organizar el desarrollo. Las principales dificultades se relacionan con integrar Angular, la API y la base de datos, configurar los servicios externos y comprobar permisos, horarios y estados de las reservas. Por ello, debemos ajustar la planificación según resultados demostrables.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades, planeamos priorizar el flujo principal: ingresar, configurar un negocio, publicar servicios y horarios, reservar y registrar una atención. Revisaremos cada etapa en el ambiente de desarrollo, dejando evidencia del resultado y corrigiendo los errores antes de incorporar nuevas funciones. Mantendremos una tarea por rama y revisión de los cambios mediante Pull Request. También verificaremos las migraciones y la configuración de Google, Neon y Cloudinary, sin exponer credenciales. Reservaremos tiempo para probar reservas simultáneas, permisos e imágenes con servicios reales. La integración de pagos quedará fuera del cierre prioritario del MVP.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como un avance positivo, aunque todavía requiere validación para considerarlo terminado. Destacamos que CRONOS conecta la gestión del profesional con las reservas del cliente e incorpora un historial privado con notas e imágenes. El repositorio también incluye pruebas de reglas de negocio y permisos. Debemos mejorar la relación entre lo planificado, lo implementado y lo comprobado. Para ello, proponemos cerrar cada actividad con criterios de aceptación, una demostración y un registro de pruebas. También necesitamos revisar la experiencia en dispositivos móviles, los mensajes de error y la documentación de instalación y uso.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es cómo priorizar las pruebas y correcciones para completar una versión estable dentro del tiempo disponible. Necesitamos acordar qué evidencias permiten considerar terminado cada módulo y cómo reflejar ese cumplimiento en la carta Gantt. Al docente le preguntaríamos: ¿es adecuado concentrar la entrega en reservas e historial y dejar los pagos para una etapa posterior?, ¿qué nivel de validación integrada y documentación se espera para aprobar el MVP? A nuestros pares les pediríamos probar el recorrido de cliente y profesional e indicar dónde encuentran dificultades para usar la plataforma.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos conveniente mantener la distribución principal y reforzar las tareas compartidas. Proponemos que Martin Ibarra continúe con frontend, navegación y coordinación de la validación funcional, y que Manuel Araya continúe con backend, persistencia e integraciones. Además, debemos asignar explícitamente actividades de cierre: Martin preparará los casos de uso, la revisión móvil y el manual de usuario; Manuel preparará las pruebas de concurrencia, migraciones y servicios externos. Ambos revisaremos permisos, ejecutaremos el flujo completo y registraremos evidencias. Revisaremos semanalmente los pendientes para redistribuir carga si alguna tarea bloquea el avance.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal como favorable por la complementariedad entre las responsabilidades de interfaz y backend. Destacamos la posibilidad de revisar conjuntamente los flujos de cliente y profesional y de mantener un objetivo común: facilitar la reserva de servicios y la gestión de atenciones mediante CRONOS. Podemos mejorar la coordinación de cambios que afectan a ambos componentes y el seguimiento de tareas pendientes. Proponemos acordar antes los datos y respuestas de la API, comunicar bloqueos oportunamente y revisar el avance en una instancia semanal. Cada integrante deberá mostrar sus resultados y revisar el trabajo del otro, de modo que ambos podamos explicar y validar la solución completa.